Plano Inicial - Programacao e Producao Diaria

Documento de orientacao para conectar dados reais ao dashboard da CENA com consistencia operacional.

Objetivo

Organizar a frente de Programacao / Producao Diaria para que o dashboard use dados reais, indicadores confiaveis e uma rotina de atualizacao sustentavel.

Perguntas que o painel precisa responder

Quanto foi programado no periodo.

Quanto foi concluido no periodo.

Quais equipes, carteiras e municipios estao acima ou abaixo da meta.

Onde estao os principais gargalos entre programacao, reprogramacao, cancelamento e conclusao.

Base recomendada

Fonte principal: 06-PROGRAMACAO.xlsx.

Complemento recomendado: 02_CONTROLE_STATUS.xlsx.

Camada online oficial: Google Sheets ou Excel Online.

Colunas minimas da estrutura

nota, pep, municipio, carteira, equipe.

status_programacao, status_pi, data_programada, data_prevista, data_conclusao.

semana_programacao, mes_programacao, qtd_postes, qtd_medidores.

valor_mao_obra, valor_medido, valor_faturado, ultima_atualizacao.

Indicadores prioritarios

KPIs executivos

Programadas no periodo.

Concluidas no periodo.

Reprogramadas e canceladas.

Taxa de conclusao.

Taxa de reprogramacao.

Valor programado, concluido e em aberto.

KPIs gerenciais

Produtividade por equipe, carteira, municipio e semana.

Media diaria de producao.

Atingimento de meta por equipe.

Backlog operacional.

Aging medio das notas em aberto.

Regras de calculo

Programadas = quantidade de notas com data programada no periodo filtrado.

Concluidas = quantidade de notas com status concluido.

Taxa de conclusao = concluidas / programadas.

Backlog operacional = programadas e nao concluidas.

Atingimento da meta = realizado / meta definida para o periodo.

Sequencia de implantacao

| Bloco | Objetivo | Entregavel |
| --- | --- | --- |
| Base de dados | Padronizar a planilha principal | Tabela confiavel para leitura automatica |
| Indicadores | Definir regras unicas de calculo | KPIs reconciliados entre cards e tabelas |
| Integracao | Ler Google Sheets ou Excel Online | Atualizacao quase em tempo real |
| Governanca | Definir rotina e responsavel | Uso gerencial com confianca |

Checklist de pronto

Base sem duplicidade critica.

Status padronizados.

Datas validas e campos numericos consistentes.

Indicadores reconciliados entre cards, graficos e tabela.

Atualizacao online definida com responsavel claro.

Proximo passo recomendado

O melhor passo agora e mapear o arquivo 06-PROGRAMACAO.xlsx: abas usadas, colunas obrigatorias, campos com problema de padronizacao e indicadores que podem nascer direto da base. Com isso, a ligacao da pagina aos dados reais fica muito mais segura.